|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Controle de Versões** | | | |
| **Versão** | **Data** | **Autor** | **Notas da Revisão** |
| 1.0 | 23/03/2018 | Aléxia Krüger | Elaboração Inicial – primeiro rascunho |
| 1.1 | 12/04/2018 | Jamesson Ferreira | Revisão |

# Objetivos deste documento

Será desenvolvido um aplicativo móvel para a plataforma *android*, que atuará como um dicionário digital e colaborativo de palavras e expressões regionais de cada estado brasileiro.

# Situação atual e justificativa do projeto

As ferramentas atuais são específicas de cada estado isoladamente e com usabilidade defasada, não são atualizados e não são colaborativos.

Não existe no mercado uma ferramenta como esta que abranja todo o território nacional.

# Objetivos *SMART* e critérios de sucesso do projeto

**O projeto será considerado um sucesso caso os objetivos abaixo sejam atingidos:**

* **Entregar todos os requisitos funcionais antes ou até 04/06/2018;**
* **Possuir no mínimo 3 palavras de cada estado brasileiro.**

# Escopo do Produto

Após análise, percebeu-se a carência de um produto que abranja todo o território nacional e que ofereça aos usuários uma melhor usabilidade e possibilidade de colaboração.

Vide detalhes na EAP e no dicionário da EAP com respectivos critérios de aceitação.

# Exclusões do projeto / Fora do Escopo

Este projeto não conterá uma lista completa com todas as palavras conhecidas em cada estado.

A mídia de apresentação será apenas texto.

# Restrições

Linguagem de programação: Java;

Orçamento máximo do projeto: R$2.100,00;

Número máximo de desenvolvedores: 4.

# Premissas

Para cumprir o prazo determinado, o gerente do projeto exigiu como premissa:

-Seguir o cronograma.

-Dedicação dos integrantes da equipe de desenvolvimento para a pesquisa e evolução diária.

# Entregas e Critérios de Aceitação

As entregas e seus critérios de aceitação estão descritas na EAP e no seu dicionário em anexo.

0. Dicionário Regional Brasileiro

1. DOCUMENTOS

1.1 CRONOGRAMA

1.2 TAP

1.3 REGISTRO DAS PARTES INTERESSADAS

1.4 ITENS DE CONFIGURAÇÃO DE SOFTWARE

1.5 PROTOTIPOS

1.6 DETALHAMENTO DE CASOS DE USO

1.7 MATRIZ DE RASTREABILIDADE DOS REQUISITOS

1.8 ESCOPO DO PROJETO

1.9 PLANO DE GERÊNCIAMENTO DO PROJETO

2. DESENVOLVIMENTO FRONT-END

2.1 CRIAÇAO DAS TELAS

3. DESENVOLVIMENTO BACK-END

3.1 DESENVOLVIMENTO DA LÓGICA DA APLICAÇÃO

3.2 CRIAÇÃO DO BANCO DE DADOS

3.3 MÓDULO DE COLABORAÇÃO POR PARTE DOS USUÁRIOS

3.4 COLETA DE DADOS

3.5 TESTES E MANUTENÇÃO

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Aprovações** | | |
| **Participante** | **Assinatura** | **Data** |
| **Patrocinador do Projeto** |  |  |
| **Gerente do Projeto** |  |  |