|  |  |
| --- | --- |
| **Projeto:**  DICIONÁRIO REGIONAL BRASILEIRO | |
| **Gerente do projeto:**  Aléxia Krüger | **Ramal/E-mail do Gerente do Projeto**  18devak@gmail.com |
| **Unidade Demandante**  Coordenação do projeto | |
| **Gestor do Projeto:**  Jamesson Ferreira | **Processo Administrativo**  **-** |
| **Patrocinador:**  A.K | |

# Identificação da Mudança

|  |  |
| --- | --- |
| **Título da mudança:**  Otimização do Layout da Tela 1 | |
| **Solicitante:**  Adalberto C. Melo | **Data da Solicitação**  22/03/18 |
| **Descrição:**  Retirada dos botões ‘Incluir nova palavra’, ‘Lista completa’ e ‘Lista filtrada’ da tela 01 e, implementar essas funções como itens de menu. | |
| **Benefícios:**  A mudança fará com que a tela fique de acordo com as últimas tendências em design de layouts sem prejudicar a usabilidade ao exibir um layout mais limpo e menos confuso. | |
| **Impacto se não implementada:**  A usabilidade será prejudicada e a atratividade visual não será aprimorada. | |

# Validação da Mudança

**Alteração Válida: SIM NÃO**

**Motivo:** A requisição de mudança foi solicitada antes do início do desenvolvimento do app, não gerando impactos no custo ou cronograma.

**Responsável:** Aléxia Krüger  **Data:** 22/03/2018.

# Análise dos impactos

|  |  |
| --- | --- |
| **Impactos identificados** | |
| **No escopo:** | O requisito RNF02 precisará sofrer alterações para se enquadrar as mudanças. |

# Decisão em relação à mudança

|  |  |
| --- | --- |
| **(X) APROVADA**  **( ) NÃO APROVADA** | **Justificativa da decisão:**  A relação custo/benefício se mostrou vantajosa para este o projeto. |

# Responsáveis pela decisão

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nome/Unidade** | **Data** | **Assinatura** |
| Aléxia Krüger | 22/03/18 |  |
| Jamesson Ferreira | 22/03/18 |  |
|  |  |  |
|  |  |  |