Histórico de revisões

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Data | Versão | Descrição | Autor |
| 12/03/18 | 1.0 | Criação do documento | Aléxia Krüger |
|  |  |  |  |

Versão 1.0

DICIONÁRIO REGIONAL BRASILEIRO

Termo de Abertura de Projeto

**Documento:** Termo de Abertura do Projeto.

**Organização:** Universidade da Amazônia.

**Projeto:** Aplicativo Móvel - Dicionário Colaborativo de Expressões Idiomáticas Brasileiras.

**Cliente:** Comunidade Brasileira.

**Patrocinador do Projeto:** Usuários.

**Gerente do Projeto:** Aléxia Kruger.

**Previsão de Início:** 19 de fevereiro de 2018.

**Previsão de Término:** 09 de abril de 2018 (prévia) /04 de junho de 2018.

**Qual oportunidade está sendo aproveitada por meio deste projeto?**

Este projeto servirá para desenvolver as habilidades dos integrantes da equipe em todos os aspectos de desenvolvimento e gerenciamento e para obtenção de nota na disciplina de prática profissional do curso de análise e desenvolvimento de sistemas da UNAMA, além de contribuir para pesquisas em outras áreas de estudo da ciência.

# Objetivos do Projeto

* Oferecer acesso à informação de forma inovadora e interativa aos usuários;
* Oferecer um sistema colaborativo para que a comunidade brasileira possa contribuir com o projeto; e
* Iniciar os integrantes da equipe no mercado de desenvolvimento de aplicações.

# Entregas Previstas para o Projeto

* Aplicativo móvel que sirva como um referencial em formato de dicionário informal para oferecer aos usuários um local centralizado onde possam realizar suas buscas por palavras e/ou expressões idiomáticas brasileiras;
* Qualidade na UI (*User Interface*);
* Sistema colaborativo para receber o fomento necessário para o upgrade para novas versões;
* Conteúdo multimídia que entregará ao usuário uma melhor experiência de uso.

## Entregas e Critérios de Aceitação

* **Entrega:** Aplicativo móvel com uma boa UI.
  + **Critérios de Aceitação:**O aplicativo deverá ter uma interface limpa, autoexplicativa, e fornecer um feedback ao usuário colaborador.
* **Entrega:**Documentação do projeto.
  + **Critérios de Aceitação:**Os documentos deverão apresentar, de forma prática e simples, o resultado dos esforços de gerenciamento de projetos, entradas e saídas dos processos sempre que possível;
* **Entrega:**Material multimídia criado a partir de referências, encontradas na internet, e em pesquisas de campo, e a partir das sugestões dos próprios usuários que poderão colaborar através do aplicativo ou por e-mail;
  + **Critérios de Aceitação:** O conteúdo deve apresentar de forma clara e pontual conceitos que sejam verdadeiros e com os devidos créditos ao(s) autor(es) quando estes forem disponibilizados para se evitar processos por violação de direitos autorais;

# Breve Descrição do Projeto

Ao término do projeto, o aplicativo deverá funcionar como um dicionário informal de palavras e/ou expressões idiomáticas brasileiras, possuindo conteúdo multimídia armazenado em um banco de dados misto (interno e externo), e dispor de boa qualidade do produto.

## Premissas do Projeto

* Todos os estados deverão dispor de uma quantidade mínima (5 itens) de palavras e/ou expressões idiomáticas correspondentes a sua região;
* Este projeto não possui fins lucrativos, porém gera custos para sua criação e manutenção, ou seja, os usuários nunca serão cobrados pelo serviço oferecido pelo Dicionário Regional Brasileiro, no entanto, a equipe desenvolvedora aceita doações e/ou patrocínio de qualquer doador pessoa física ou jurídica interessada no sucesso e avanço deste projeto;
* O Dicionário Regional Brasileiro estará disponível gratuitamente para download a qualquer utilizador Android na loja de aplicativos do Google, Play Store.

# Restrições do Projeto

* O projeto terá de ser realizado no máximo até o fim de junho de 2018 pois é o prazo final para o encerramento do semestre letivo e do curso.

# Cronograma Preliminar

# Orçamento Preliminar

* US$ 25,00 (aproximadamente R$ 81,25) – taxa de registro para criação de conta de editor do Google Play;
* R$ 18,75 – reserva gerencial.
* Total: R$ 100,00

# Riscos Iniciais Relacionados ao Projeto

* **Risco:**A pouca experiência dos desenvolvedores poderá acarretar em erros no processo de desenvolvimento atrasando o projeto, além de o tempo alocado para a pesquisa de material para o app poder se estender além do planejado pois não se tem uma fonte de dados certa para a busca desses dados;
  + **Mitigação:** dividir bem as tarefas entre os integrantes da equipe de desenvolvimento para não os sobrecarregar com conteúdo exacerbado atrasando assim o tempo de estudo e dedicação à tarefa que a cada um será encarregada e, fazer coleta de informações para o banco de dados bem antes da criação do banco.

# Designação da Equipe

* **Autor:** Aléxia Krüger
* **Instrutor:**Adalberto C. Melo
* **Back-End:** Aléxia Krüger
* **UI e UX:**Waldir Felipe e Jamesson Ferreira
* **Banco de Dados:**Luís Carlos Marques
* **Gerente do Projeto:**Aléxia Krüger

## Assinantes do Termo

Aléxia Krüger – Integrante da equipe;

Jamesson Ferreira – Integrante da equipe;

Luís Carlos Marques – Integrante da equipe;

Waldir Felipe – Integrante da equipe;